TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Otoño 2025

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proyecto: Sistema ERP Web

Empresa Seguridad LTDA

Equipo de Desarrollo

José Acuña · Gabriel Del Pino · Francisco Briones · Alan Rifo

2025

# 1. Introducción

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) define los objetivos, procesos, responsabilidades y métricas que guiarán el aseguramiento de la calidad durante el desarrollo del sistema ERP Web para la empresa Seguridad LTDA.

El sistema contempla dos módulos principales: Gestión de Recursos Humanos y Control de Inventario / Ventas, con portales de autoservicio para empleados y clientes. El desarrollo se realiza bajo metodología Scrum en dos sprints, con integración continua mediante Jira y GitHub.

## 1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito:

- Establecer las bases del aseguramiento de calidad del proyecto.

- Definir roles, responsabilidades y procesos del equipo de QA.

- Identificar los modelos, normas y estándares aplicables.

- Establecer las métricas y métodos de evaluación de calidad.

- Definir el proceso de gestión y control de cambios.

## 1.2 Alcance

El plan aplica a todas las fases del ciclo de vida del proyecto: análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega. Cubre los módulos de Recursos Humanos, Inventario/Ventas, Portal del Empleado y Portal del Cliente.

## 1.3 Definiciones y siglas

| Término / Sigla | Definición |
| --- | --- |
| ERP | Enterprise Resource Planning – sistema de planificación de recursos empresariales. |
| QA | Quality Assurance – aseguramiento de la calidad. |
| PAC | Plan de Aseguramiento de la Calidad. |
| ISO | International Organization for Standardization. |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers. |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration. |
| Sprint | Iteración de desarrollo de duración fija en Scrum (2 semanas). |
| PR | Pull Request – solicitud de fusión de código en GitHub. |

# 2. Objetivos del Plan de Calidad

## 2.1 Objetivo general

Garantizar que el sistema ERP Web desarrollado para Seguridad LTDA cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, mediante la aplicación de procesos sistemáticos de aseguramiento de la calidad alineados con los estándares ISO/IEC 25010, IEEE 730 y el modelo CMMI.

## 2.2 Objetivos específicos

- Definir y aplicar procesos de QA en todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

- Identificar y gestionar defectos de manera oportuna mediante revisiones de código y pruebas.

- Asegurar la trazabilidad entre requerimientos, historias de usuario y casos de prueba.

- Medir la calidad del producto mediante métricas cuantitativas acordadas por el equipo.

- Gestionar los cambios de requerimientos de forma controlada y documentada.

- Garantizar la participación equitativa del equipo en todas las actividades de desarrollo y QA.

## 2.3 Criterios de éxito

El plan se considerará exitoso si al finalizar el proyecto se cumplen las siguientes condiciones:

- Cobertura de pruebas igual o superior al 80% de las historias de usuario.

- Densidad de defectos menor a 5 bugs por historia de usuario en la entrega final.

- Todos los sprints cerrados en Jira con el 100% de las tareas completadas o justificadas.

- Repositorio GitHub con commits individuales verificables por cada integrante del equipo.

- Documento del Plan de Calidad entregado en formato Word o PDF antes de la fecha límite.

# 3. Roles, Responsabilidades y Atributos del Equipo de Calidad

El equipo de calidad está compuesto por cuatro integrantes con roles diferenciados. Cada rol tiene responsabilidades específicas dentro del proceso de QA, aunque todos participan activamente en las actividades de desarrollo y revisión.

## 3.1 Estructura del equipo

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales | Atributos de calidad a cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder QA | José Acuña | Coordinar actividades de calidad, revisar cumplimiento del plan, cerrar sprints en Jira, consolidar entrega final. | Confiabilidad, Mantenibilidad |
| Product Owner | Gabriel Del Pino | Gestionar el backlog, priorizar historias de usuario, validar que las funcionalidades cumplan los requerimientos del cliente. | Funcionalidad, Usabilidad |
| Analista de Pruebas | Francisco Briones | Diseñar y ejecutar casos de prueba, documentar defectos, verificar correcciones, redactar modelos de calidad del PAC. | Seguridad, Eficiencia de desempeño |
| Dev / Responsable GitHub | Alan Rifo | Administrar el repositorio, gestionar ramas y pull requests, documentar el proceso de control de cambios, revisar integraciones. | Portabilidad, Compatibilidad |

## 3.2 Atributos de calidad del equipo

De acuerdo con el modelo ISO/IEC 25010, los siguientes atributos de calidad son considerados clave para este proyecto:

| Atributo | Responsable | Descripción aplicada al proyecto |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Gabriel Del Pino | El sistema debe cubrir todas las funcionalidades especificadas: RRHH, inventario, portales. |
| Usabilidad | Gabriel Del Pino | La interfaz debe ser intuitiva y de fácil uso para empleados, administradores y clientes. |
| Confiabilidad | José Acuña | El sistema debe operar sin interrupciones durante el horario laboral y recuperarse ante fallos. |
| Seguridad | Francisco Briones | Gestión de accesos por rol, protección de datos personales y cifrado de comunicaciones. |
| Mantenibilidad | José Acuña | El código debe ser modular, documentado y fácil de modificar sin afectar otros módulos. |
| Eficiencia | Francisco Briones | Tiempos de respuesta menores a 3 segundos en operaciones estándar. |
| Portabilidad | Alan Rifo | El sistema debe funcionar en cualquier navegador moderno y dispositivos móviles. |
| Compatibilidad | Alan Rifo | El sistema debe integrarse con relojes de control de asistencia y sistemas de facturación externos. |

## 3.3 Matriz RACI

La siguiente tabla define quién es Responsable (R), Aprueba (A), es Consultado (C) e Informado (I) para las principales actividades de calidad:

| Actividad | Líder QA | P.Owner | Analista | Dev/GH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir plan de calidad | R/A | C | C | C |
| Gestionar backlog Jira | C | R/A | C | I |
| Diseñar casos de prueba | A | I | R | C |
| Ejecutar pruebas | C | I | R | R |
| Gestionar repositorio GitHub | I | I | C | R/A |
| Revisar y aprobar Pull Requests | A | C | C | R |
| Control de cambios | A | R | C | R |
| Cierre de sprint en Jira | R/A | C | I | I |

# 4. Modelos de Calidad Aplicados

El proyecto adopta tres marcos de referencia complementarios para definir, medir y gestionar la calidad del software:

## 4.1 ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto

La norma ISO/IEC 25010 (SQuaRE) define un modelo de calidad para el producto de software compuesto por ocho características principales, cada una con subcaracterísticas medibles. Este modelo es la base para la definición de los atributos de calidad del presente proyecto.

Características aplicadas al sistema ERP de Seguridad LTDA:

- Adecuación funcional: el sistema debe proveer las funciones requeridas para RRHH e inventario con precisión y completitud.

- Eficiencia de desempeño: el sistema debe responder en tiempos adecuados bajo carga normal de uso nacional.

- Compatibilidad: el sistema debe coexistir e interoperar con hardware (relojes de asistencia) y software externo.

- Usabilidad: la interfaz debe ser aprendible, operacional y accesible para usuarios con distintos niveles técnicos.

- Fiabilidad: el sistema debe mantener su nivel de servicio durante el horario laboral y recuperarse ante fallos.

- Seguridad: el sistema debe proteger la información contra accesos no autorizados y garantizar la trazabilidad de operaciones.

- Mantenibilidad: el código debe ser modular, analizable y fácilmente modificable sin propagación de errores.

- Portabilidad: el sistema debe ser instalable y ejecutable en distintos entornos de servidor y navegadores.

## 4.2 IEEE 730 — Plan de aseguramiento de la calidad del software

La norma IEEE 730 provee la estructura para elaborar el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP). Define las secciones mínimas que debe contener un plan de calidad, incluyendo propósito, documentos de referencia, gestión, documentación, estándares y revisiones.

Elementos de IEEE 730 aplicados en este plan:

- Estructura del documento PAC conforme a las secciones definidas por la norma.

- Definición de revisiones técnicas formales (RTF) en los puntos de control del proyecto.

- Identificación de los documentos y productos de trabajo sujetos a revisión de calidad.

- Especificación de estándares de codificación y documentación aplicables al equipo.

- Definición de actividades de auditoría de procesos y revisión de entregables.

## 4.3 CMMI — Modelo de madurez de capacidades

El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) define niveles de madurez para los procesos de desarrollo de software. Para este proyecto, que corresponde a un equipo académico, se adoptan las prácticas del nivel 2 (Gestionado), lo que implica:

- Planificación del proyecto: definición de backlog, sprints y asignación de tareas en Jira.

- Gestión de requerimientos: trazabilidad entre requerimientos del caso y las historias de usuario.

- Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto: revisiones de código y pull requests.

- Gestión de la configuración: control de versiones con GitHub, branching strategy definida.

- Medición y análisis: seguimiento de métricas de calidad a lo largo de los sprints.

## 4.4 Relación entre modelos

| Modelo | Enfoque | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25010 | Calidad del producto | Define los atributos a medir: funcionalidad, seguridad, usabilidad, etc. |
| IEEE 730 | Estructura del plan QA | Guía la organización y contenido de este documento PAC. |
| CMMI Nivel 2 | Madurez de procesos | Establece las prácticas de gestión: planificación, configuración, medición. |

# 5. Normas, Requisitos Aplicables y Evaluación de Calidad

## 5.1 Normas aplicables

| Norma / Estándar | Aplicación |
| --- | --- |
| ISO/IEC 25010:2011 | Modelo de calidad del producto de software. Define atributos y subcaracterísticas medibles. |
| IEEE 730-2014 | Estructura y contenido mínimo del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software. |
| IEEE 829-2008 | Documentación de pruebas de software: planes de prueba, casos de prueba e informes. |
| ISO/IEC 12207 | Procesos del ciclo de vida del software. Marco para la gestión del desarrollo. |
| OWASP Top 10 | Guía de referencia para mitigar las 10 vulnerabilidades de seguridad web más críticas. |

## 5.2 Requisitos aplicables al proyecto

### 5.2.1 Requisitos funcionales clave

- Módulo RRHH: ficha de empleado, cálculo paramétrico, contratos, licencias médicas, control de asistencia, vacaciones, portal del empleado.

- Módulo Inventario/Ventas: ficha de productos, múltiples bodegas, listas de precios, ficha del cliente, control de stock, toma de inventario, portal del cliente.

- Disponibilidad e interoperabilidad: la plataforma debe funcionar en cualquier navegador y dispositivo móvil.

### 5.2.2 Requisitos no funcionales

- Rendimiento: tiempo de respuesta máximo de 3 segundos para operaciones estándar.

- Seguridad: autenticación por roles, cifrado de datos sensibles (RUT, remuneraciones).

- Disponibilidad: uptime mínimo del 99% en horario laboral (lunes a viernes, 8:00–20:00).

- Mantenibilidad: código documentado con comentarios estándar, modularidad por capas.

- Portabilidad: compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones actuales.

## 5.3 Evaluación de calidad

La evaluación de calidad se realiza en tres niveles:

### 5.3.1 Revisiones de código

Cada Pull Request en GitHub debe pasar por revisión de al menos un integrante antes de ser fusionado. Los criterios de revisión incluyen:

- Cumplimiento de los estándares de codificación definidos por el equipo.

- Ausencia de vulnerabilidades evidentes (inyección SQL, XSS).

- Cobertura de la funcionalidad descrita en la historia de usuario asociada.

- Documentación de funciones y clases críticas.

### 5.3.2 Pruebas funcionales

- Pruebas de humo (smoke testing) al iniciar cada sprint para verificar el entorno.

- Pruebas funcionales manuales sobre cada historia de usuario completada.

- Pruebas de regresión al finalizar cada sprint para verificar que los cambios no rompan funcionalidades anteriores.

- Pruebas de aceptación con el criterio de aceptación definido en cada historia de usuario.

### 5.3.3 Validaciones no funcionales

- Pruebas de usabilidad: walkthrough manual de los flujos principales por un integrante externo al desarrollo.

- Pruebas de rendimiento: medición del tiempo de respuesta de las operaciones críticas (login, carga de nómina, consulta de stock).

- Pruebas de compatibilidad: verificación en al menos dos navegadores distintos.

# 6. Métodos, Métricas y Procedimientos de Calidad

## 6.1 Métodos de evaluación

| Método | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Revisión de código (PR) | Alan Rifo | Todo código fusionado requiere aprobación de al menos un revisor en GitHub. |
| Revisión técnica formal | José Acuña | Al cierre de cada sprint se realiza una revisión del cumplimiento del plan de calidad. |
| Pruebas manuales funcionales | Francisco Briones | Ejecución de casos de prueba basados en las historias de usuario del sprint. |
| Pruebas de regresión | Francisco Briones | Verificación de funcionalidades previas tras integrar nuevos cambios. |
| Validación de criterios de aceptación | Gabriel Del Pino | Verificación de que cada historia de usuario cumple su criterio de aceptación antes de cerrarla. |
| Auditoría de proceso Jira | José Acuña | Revisión del estado de las tareas, velocidad del equipo y cumplimiento del sprint. |

## 6.2 Métricas de calidad

| Métrica | Fórmula / Forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de pruebas | HU probadas / HU totales × 100 | ≥ 80% | Jira + registro manual |
| Densidad de defectos | Bugs encontrados / HU entregadas | < 5 bugs/HU | Jira (tipo Bug) |
| Tasa de defectos corregidos | Bugs corregidos / Bugs totales × 100 | ≥ 90% | Jira |
| Velocidad del equipo | Story points completados por sprint | Estable entre sprints | Jira Scrum |
| Cumplimiento del sprint | Tareas cerradas / Tareas planificadas × 100 | ≥ 90% | Jira |
| Participación individual | Commits por persona / Total commits × 100 | ≥ 20% por persona | GitHub Insights |
| Pull requests revisados | PR con revisión / PR totales × 100 | 100% | GitHub |
| Tiempo de resolución de bugs | Fecha cierre – Fecha apertura (días) | < 3 días hábiles | Jira |

## 6.3 Estándares de codificación

El equipo adopta los siguientes estándares para garantizar la mantenibilidad y legibilidad del código:

- Nomenclatura: variables y funciones en camelCase, clases en PascalCase, constantes en UPPER_SNAKE_CASE.

- Idioma del código: inglés para nombres de variables, funciones y clases; español para comentarios.

- Comentarios: toda función pública debe incluir un comentario de cabecera con descripción, parámetros y retorno.

- Longitud de línea: máximo 120 caracteres por línea.

- Estructura: separación clara de capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos).

- Control de versiones: commits descriptivos en formato 'tipo(módulo): descripción breve' (ej. feat(rrhh): agrega ficha de empleado).

## 6.4 Criterios de aceptación generales

Una historia de usuario se considera terminada (Definition of Done) cuando:

- El código ha sido revisado y aprobado mediante Pull Request en GitHub.

- La funcionalidad pasa todos los casos de prueba definidos para esa historia.

- No existen bugs bloqueantes o críticos abiertos relacionados con la funcionalidad.

- La tarea está marcada como 'Hecho' en el tablero Jira del sprint activo.

- La documentación técnica básica ha sido actualizada si corresponde.

# 7. Procesos de Gestión y Control de Cambios

El control de cambios garantiza que cualquier modificación a los requerimientos, funcionalidades o tareas del proyecto sea evaluada, aprobada e implementada de manera controlada, manteniendo la trazabilidad y la calidad del sistema.

## 7.1 Principios del control de cambios

- Todo cambio debe ser documentado y trazable desde su solicitud hasta su implementación.

- Ningún cambio se implementa sin haber pasado por el proceso de evaluación y aprobación.

- Los cambios son gestionados en Jira como tareas de tipo 'Change Request' e implementados en ramas dedicadas en GitHub.

- El Product Owner es la autoridad de aprobación de cambios en requerimientos funcionales.

- El Líder QA valida que el cambio no compromete los atributos de calidad definidos.

## 7.2 Proceso de gestión de cambios

El flujo de control de cambios consta de cinco etapas:

| # | Etapa | Responsable | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud | Cualquier integrante | Crear issue en Jira de tipo 'Change Request' con descripción del cambio, módulo afectado, motivo y prioridad. |
| 2 | Evaluación | José Acuña y Gabriel Del Pino | Analizar impacto en alcance, cronograma y atributos de calidad. Clasificar como: aprobado, rechazado o diferido. |
| 3 | Aprobación | Gabriel Del Pino (P.Owner) | Aprobar formalmente el cambio en Jira y asignarlo al sprint correspondiente con estimación de esfuerzo. |
| 4 | Implementación | Persona asignada | Crear rama en GitHub desde Jira (change/descripcion-cambio), implementar, hacer commits descriptivos y abrir Pull Request. |
| 5 | Validación | Francisco Briones (Analista) | Verificar que el cambio implementado cumple lo solicitado y no introduce regresiones. Aprobar PR y cerrar issue en Jira. |

## 7.3 Clasificación de cambios

| Tipo | Prioridad | Tiempo máximo de respuesta | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | Alta | 24 horas | Error de seguridad, pérdida de datos. |
| Mayor | Media | 3 días hábiles | Funcionalidad incorrecta que bloquea un módulo. |
| Menor | Baja | Próximo sprint | Mejora de usabilidad, ajuste de texto. |
| Mejora | Opcional | Backlog | Nueva funcionalidad no especificada originalmente. |

## 7.4 Estrategia de ramificación (Branching Strategy)

El repositorio GitHub utiliza la siguiente estrategia de ramas para soportar el control de cambios:

| Rama | Propósito |
| --- | --- |
| main | Código estable y entregable. Solo recibe merges desde develop tras revisión completa. |
| develop | Rama de integración. Los sprints se consolidan aquí al finalizar. |
| feature/nombre-tarea | Ramas de desarrollo por historia de usuario, creadas desde Jira. |
| change/descripcion | Ramas para implementar cambios aprobados mediante el proceso de control de cambios. |
| hotfix/descripcion | Ramas para correcciones críticas que no pueden esperar el próximo sprint. |

## 7.5 Integración Jira – GitHub

La trazabilidad entre la gestión del proyecto y el código fuente se garantiza mediante:

- Vinculación del repositorio GitHub con el proyecto Jira mediante la integración oficial de Atlassian.

- Creación de ramas desde la propia tarea en Jira (botón 'Crear rama') para asegurar la trazabilidad automática.

- Inclusión del código de la tarea Jira en el mensaje de commit (ej. 'feat(ERPS-12): implementa ficha de empleado').

- Pull Requests vinculados automáticamente a la tarea Jira correspondiente.

- Transición automática del estado de la tarea al fusionar el PR (si se configura en Jira Automation).

# 8. Cronograma de Actividades QA

| Actividad | Responsable | Momento | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Calidad | Equipo completo | Semana 1 | Documento PAC |
| Configuración Jira + GitHub | José Acuña y Alan Rifo | Semana 1 | Proyecto Jira + Repositorio |
| Definición backlog y Sprint 1 | Gabriel Del Pino | Semana 1 | Backlog priorizado |
| Desarrollo y commits Sprint 1 | Equipo completo | Semana 2 | Código en ramas |
| Revisiones de código (PRs) | Alan Rifo + revisores | Semana 2 | PRs aprobados |
| Pruebas funcionales Sprint 1 | Francisco Briones | Semana 2 | Registro de pruebas |
| Cierre Sprint 1 en Jira | José Acuña | Fin Semana 2 | Sprint cerrado |
| Desarrollo y commits Sprint 2 | Equipo completo | Semana 3 | Código en ramas |
| Pruebas de regresión Sprint 2 | Francisco Briones | Semana 3 | Informe de pruebas |
| Cierre Sprint 2 en Jira | José Acuña | Fin Semana 3 | Sprint cerrado |
| Consolidación informe final | José Acuña y Gabriel Del Pino | Semana 4 | Informe Word/PDF |
| Entrega final y demostración | Equipo completo | Semana 4 | Entrega al docente |

# 9. Evidencias y Entregables

## 9.1 Evidencias en Jira

- Proyecto Scrum creado con el docente como miembro del equipo.

- Épicas definidas: Módulo RRHH, Módulo Inventario/Ventas, Portal Empleado, Portal Cliente, Seguridad.

- Product backlog con mínimo 12 historias de usuario priorizadas.

- Sprint 1 y Sprint 2 con tareas asignadas a cada integrante.

- Sprints cerrados con evidencia de cumplimiento.

## 9.2 Evidencias en GitHub

- Repositorio vinculado al proyecto Jira.

- Ramas individuales por tarea (feature/nombre-tarea) creadas desde Jira.

- Mínimo 2 commits por persona por sprint con mensajes descriptivos.

- Pull Requests por cada rama, con revisión de al menos un integrante.

- Historial de commits verificable por el docente.

## 9.3 Documento del Plan de Calidad

- Documento en formato Word (.docx) o PDF entregado según la fecha indicada.

- Debe incluir todas las secciones definidas en este plan.

- Debe ser firmado o identificado con los nombres de los cuatro integrantes.

## 9.4 Informe final

- Consolidación de todas las evidencias en un único informe.

- Capturas de pantalla de Jira (backlog, sprint activo, sprint cerrado).

- Capturas de pantalla de GitHub (ramas, commits, pull requests).

- Conclusiones del equipo sobre el proceso de calidad aplicado.

# 10. Conclusiones

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad establece el marco necesario para garantizar que el desarrollo del sistema ERP Web para Seguridad LTDA se realice con estándares de calidad reconocidos a nivel internacional.

La aplicación de ISO/IEC 25010 permite medir la calidad del producto desde atributos concretos y medibles. La estructura de IEEE 730 garantiza que el plan sea completo y formal. Las prácticas de CMMI nivel 2 aseguran que los procesos del equipo estén gestionados y documentados.

La integración de Jira y GitHub como herramientas de gestión y control de versiones respectivamente, permite mantener la trazabilidad total entre requerimientos, tareas, código y pruebas, facilitando la verificación del trabajo individual y colectivo del equipo.

El cumplimiento de este plan es responsabilidad compartida de todos los integrantes del equipo, bajo la coordinación del Líder QA (Persona 1). Cualquier desviación debe ser reportada y gestionada mediante el proceso de control de cambios definido en la Sección 7.

Equipo de Desarrollo – Seguridad LTDA ERP

José Acuña · Gabriel Del Pino · Francisco Briones · Alan Rifo